파퀀프로젝트 과제 배부서

중간발표 10/8(목)  |  최종발표 11/9(월)

이건 제가 할게용

| 기간 | 할 일 |
| --- | --- |
| ~9/6 | · 데이터 감사 스크립트, 라벨 생성 도구, 차트 이미지 생성기 시제품 · 팀원용 샘플 데이터·양식·체크리스트 준비 |
| 9/7~9/20 | · 이미지 생성기 완성, 평가 틀(점수 계산·기간 분할) 제작 · 소표본 파일럿 학습과 계속 여부 판정(게이트 3종) |
| 9/21~10/4 | · 본 학습 라운드 1(분봉~일봉 비교)과 라운드 2(라벨·모델·융합 비교) · 최종 모델 확정·동결 |
| 10/5~10/8 | · 중간발표: 슬라이드 최종본, 대본, 발표 진행 |
| 10/12~10/25 | · 전략 엔진(신호를 주문으로 바꾸는 규칙)과 거래비용 반영 백테스트 · 방어 전략(S4)과 주력 전략(S2) 완주 |
| 10/26~11/8 | · 실시간 모의 매매 가동, 시연 데모 제작 |
| 11/2~11/9 | · 최종보고서 총괄: 서론·전략·결론 집필, 팀원 파트 취합·윤문 · 최종발표: 슬라이드·대본·발표 진행 |

팀원 A — 논문·자료 조사

논문과 자료 조사를 맡는다. 발표와 보고서는 팀장이 쓰고, A가 정리한 근거가 그 재료가 된다.

| 블록 | 기간 | 할 일 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 9/7~9/20 (2주) | · 논문 3편 읽고 각 1쪽 요약: 무엇을 했나 / 어떻게 했나 / 우리 연구에 가져올 점, 세 칸만 채우면 된다(양식 제공) | · 논문 요약 3쪽 |
| A2 | 9/21~10/5 (2주) | · 세 논문과 우리 연구의 차이를 비교표 한 장으로 정리 · 요약을 바탕으로 이론 파트 초안 2~3쪽: 문장이 거칠어도 된다, 다듬는 건 팀장 몫 | · 비교표 · 이론 초안 |
| A3 | 10/12~11/1 (3주) | · 거래소 6곳(binance·bybit 등)의 수수료·펀딩비를 공식 페이지에서 찾아 표로 정리: 백테스트에 넣을 실제 비용 숫자 · 최종보고서의 이론·관련연구 파트 초안 | · 거래비용 조사표 · 보고서 파트 초안 |

발표 주간(10/5~10/8, 11/2~11/9): 완성된 자료의 오탈자와 어색한 문장을 잡아준다.

월요일 체크포인트

·  9/14: 논문 요약 2편

·  9/28: 비교표

·  10/19: 거래비용 조사표

팀원 B — 숫자 확인

결과가 진짜인지 확인하는 자리다. 어려운 코드는 팀장이 만들어 주고, B는 돌려보고 기록한다.

| 블록 | 기간 | 할 일 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 9/7~9/20 (2주) | · 팀장이 준 정리된 데이터로 기준선 모델(GBM: 표 형태 데이터용 기본 머신러닝) 학습 · 우리 이미지 모델이 이 간단한 모델보다 나은지 재는 비교 대상이 된다 | · 기준선 성적표 |
| B2 | 9/21~10/5 (2주) | · 정답표를 일부러 섞어 다시 학습시키는 시험 실행: 섞었는데도 점수가 나오면 어딘가 정보가 샌 것 · 실행 스크립트는 팀장 제공, B는 돌리고 결과를 표로 기록 | · 섞기 시험 결과표 |
| B3 | 10/12~11/1 (3주) | · 백테스트 점검: 미래 정보를 미리 본 곳이 없는지 체크리스트로 항목별 확인(체크리스트 제공) · 10월 말부터 모의 매매 일지: 하루 5분, 백테스트 예상과 실제 결과가 얼마나 다른지 기록 | · 점검 기록 · 모의 매매 일지 |

발표 주간(10/5~10/8, 11/2~11/9): 슬라이드의 숫자와 원본 표의 숫자가 같은지 대조한다.

월요일 체크포인트

·  9/14: 기준선 모델 학습 완료

·  9/28: 섞기 시험 결과

·  10/19: 백테스트 점검

·  11/2: 일지 1주치

팀원 C — 데이터·기록

데이터 상태 점검과 기록을 맡는다. 꼼꼼함이 무기인 자리다.

| 블록 | 기간 | 할 일 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 9/7~9/20 (2주) | · 팀장이 준 점검 스크립트를 돌려 코인별·월별로 데이터가 빈 곳이 있는지 표로 정리 · 분석에서 뺄 목록 확정: 코인이 아닌 것(토큰화 주식·원자재)과 집계 방식이 다른 종목 | · 데이터 점검표 · 제외 목록 |
| C2 | 9/21~10/5 (2주) | · 자동 생성된 차트 이미지 눈검사: 데이터셋마다 샘플 50장씩, 겹침·빈 이미지·이상한 축을 체크리스트로 확인 · 실험 기록 시트 관리: 어떤 설정으로 몇 점이 나왔는지 한 줄씩 | · 눈검사 기록 · 실험 기록 시트 |
| C3 | 10/12~11/1 (3주) | · 결과 차트 만들기: 잔고 곡선, 최대 손실 폭 등. 숫자와 양식은 팀장이 주고 C는 보기 좋게 그린다 · 발표에 쓸 그림·표 소재 정리 | · 결과 차트 · 그림 소재 모음 |

발표 주간(10/5~10/8, 11/2~11/9): 슬라이드에 들어갈 그림과 표 배치를 돕는다.

월요일 체크포인트

·  9/14: 데이터 점검표

·  9/28: 눈검사 절반

·  10/19: 결과 차트 초안

·  11/2: 그림 소재 모음