연구 파이프라인 확정안

차트 이미지·거래 밀도 인식 기반 암호화폐 급등·급락 조기 예측

중간발표 10/8(목)  |  최종발표 11/9(월)

1. 파이프라인 전체 흐름

여덟 단계로 간다. 앞 네 단계가 예측기를 만들고 뒤 네 단계가 그것을 트레이딩 머신으로 바꾼다. P3 게이트를 통과해야만 본 학습에 들어가고, P7 통과 기준을 넘은 전략만 실전 후보가 된다.

| 단계 | 기간 | 하는 일 | 산출물·판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 9/2~9/13 | · CryptoBars 1분봉 정본 확정: 커버리지 감사, 제외 목록(토큰화 주식·원자재, bybit 자체집계 145종), 중복 제거 · 상장폐지 코인은 유지(생존편향 제거) · 심볼을 학습용 / 미학습 검증용으로 분리 | · 정본 데이터셋 · 감사표·제외 목록 |
| P1 | 9/7~9/20 | · 라벨: 3클래스(급등·급락·평상), 판정 지평 H=60분 · 기본형 = 변동성 스케일 k·σ, 고정 ±p%는 비교용 | · 라벨 엔진 · 이벤트 통계 |
| P2 | 9/7~9/20 | · 입력: 캔들+거래량 그레이스케일 이미지(기본 윈도 240분), 학습 중 GPU 즉석 렌더 · 거래 밀도 피처(상위 5분 거래 집중도 등) 병행 산출 | · 렌더러 · 밀도 피처 셋 |
| P3 | 9/14~9/20 | · 소표본 파일럿 학습 후 계속 여부 판정 · 게이트 ①: 기준선(GBM)을 신뢰구간 밖에서 초과 · 게이트 ②: 라벨을 섞으면 성능이 무너져야 함 · 게이트 ③: 학습·평가 기간을 바꿔도 우위 유지 | · go / no-go 판정 |
| P4 | 9/21~10/4 | · 라운드 1: 시간 해상도(1분·5분·15분·1시간·일봉) × 입력 윈도 비교 · 라운드 2: 라벨 변형 · 백본(소형 CNN vs ImageNet 파인튜닝) · 밀도 융합 유무 · 평가: PR-AUC 주지표, walk-forward, 미학습 심볼 홀드아웃 | · 라운드별 결과표 · 후보 모델 2~3개 |
| P5 | 10/5~10/8 | · 최종 모델 선정·동결 · 중간발표(팀장) | · 동결 모델 · 중간발표 10/8 |
| P6 | 10/12~10/25 | · 전략 변환: 메타라벨링, 트리플 배리어 청산, 분수 켈리(1/4 이하)+킬스위치 · 체결 규약: 신호 후 1봉 지연, 다음 봉 시가 체결, 슬리피지 반영 · 순서: S4 리스크 오버레이 먼저, S2 소진 페이드 숏 다음 | · 비용 반영 백테스트 결과 |
| P7 | 10/26~11/8 | · 실시간 페이퍼 트레이딩 가동, 시연 데모 제작 · 통과 기준: 순샤프 2 이상, MDD 15% 이하, 페이퍼 vs 백테스트 괴리 30% 이하 | · 데모·실측 로그 · 최종발표 11/9 |

2. 지금 확정하는 것

| 항목 | 확정 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 대상 데이터 | CryptoBars 1분봉 전체, 상폐 포함, 제외 목록 적용 | 생존편향 없는 3.5년 8.3억 행이 이 연구의 최대 무기 |
| 라벨 기본형 | k·σ 변동성 스케일, H=60분 | 코인별 변동성 차이를 흡수한다. 고정 ±p%는 비교 실험으로만 |
| 기본 이미지 | 240분 캔들+거래량 그레이스케일 | 검증된 JKX 계열 표현. 변형은 라운드가 판정 |
| 주지표 | PR-AUC | 급등락은 희소 클래스라 정확도·ROC보다 적합 |
| 검증 방식 | walk-forward + 미학습 심볼 홀드아웃 | 시간 누수와 종목 암기를 둘 다 차단 |
| 승자 규칙 | 미학습 심볼 PR-AUC 우선, 동률이면 더 단순한 모델 | 과적합 방지 |
| 전략 순서 | S4(방어)부터, S2(주력) 다음 | S4는 예측이 약해도 잃을 게 없는 구조 |
| 발표 | 팀장 전담(대본·슬라이드 최종·발표) | 메시지 일관성 |

3. 실험이 정하는 것

아래 다섯 가지는 지금 정하지 않는다. 라운드 결과가 정한다.

·  최적 시간 해상도와 입력 윈도 길이 (라운드 1)

·  라벨 파라미터 k·p의 값 (라운드 2)

·  백본: 소형 CNN이냐 ImageNet 파인튜닝이냐 (라운드 2)

·  밀도 피처 융합의 기여 여부 (라운드 2)

·  데이터 폭: 메이저만 쓸지 알트 전체를 쓸지 (라운드 2)

4. 단계별 역할

| 구간 | 팀장 | 팀원 |
| --- | --- | --- |
| P0~P2 | 파이프라인 전부 제작(감사·라벨·렌더러·평가 틀) | · A: 논문 3편 요약 · B: 기준선 모델 학습 · C: 데이터 점검표·제외 목록 |
| P3~P4 | 파일럿·본 학습·게이트 판정 | · A: 관련연구 비교표·이론 초안 · B: 라벨 셔플 시험 실행 · C: 이미지 눈검사·실험 기록 |
| P5 | 중간발표 전담(대본·슬라이드·발표) | · 전원: 교정, 숫자 대조, 그림 배치 보조 |
| P6~P7 | 전략 엔진·백테스트·페이퍼 트레이딩·데모, 최종발표 전담 | · A: 거래비용 조사·보고서 이론 파트 초안 · B: 백테스트 점검·모의 매매 일지 · C: 결과 차트·그림 소재 |

5. 물러설 때의 규칙

·  P3 게이트 탈락: 라벨 재설계에 1주를 쓰고, 다변화 축을 해상도 하나로 줄인다.

·  학습 지연(Runpod 장애 등): 라운드 2를 융합 비교만으로 줄이고 백본은 라운드 1 승자로 고정한다.

·  페이퍼 트레이딩 4주는 일정상 못 채운다. 최종발표에서는 가동 2주차 실측으로 정직하게 제시하고, 11월 이후 계속 가동을 로드맵으로 말한다.